## Slide 1
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA
﻿Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia – DCETI
Campus Angicos
Gerência de projetos
Professor: Ramiro de Vasconcelos dos Santos Júnior, MSc.
Angicos/RN, 04 de agosto de 2023.

## Slide 2: SCRUM e XP direto das trincheiras
Resumo dos cap. 7, 8 ,9 ,10

## Slide 3: Sumário
SALA DA EQUIPE;
REUNIÕES DIÁRIAS;
APRESENTAÇÕES DE SPRINT;
RETROSPECTIVA E SPRINT

## Slide 4: Um retrospecto sobre os capítulos passados
Como vimos nos capítulos anteriores, definimos a metodologia do Scrum a respeito dos Requisitos, Sprints, reuniões, pessoal , etc.
Agora iremos ver como definir as equipes e o local de trabalho.

## Slide 5: Cap. 7

## Slide 6: Como arrumamos a sala da Equipe
Segundo o autor do livro, muitas das discussões sobre o design acontecem espontaneamente na frente do quadro de tarefas:
  Por essa razão existe um esforço de arrumar a área de trabalho. Não há forma melhor de ter uma visão geral do sistema do que ficar no canto do design e dar uma olhada em ambas as paredes, e então dar uma olhada no computador e tentar o último build do sistema.
A “parede do design” é só um grande quadro-branco contendo os rabiscos de design e esboços (printouts) da documentação de design mais importante (gráficos de sequências, protótipos de GUI, modelos de domínio, etc).

## Slide 7: A respeito da Equipe
A organização da equipe vem sendo estudada em empresas de médio e grande porte, e com isso elas obtiveram um fator importante:
  O relacionamento da equipe está ligado diretamente com o desempenho da mesma.
  Se os membros da equipe não se relacionam muito bem, o mesmo irá ocorrer com o andar do desenvolvimento, pois a interação entre os membros está intimamente ligada com a velocidade de desenvolvimento.
Pessoas são relutantes em mudar, tanto no espaço físico quanto no relacionamento interpessoal:
  Por isso, deve-se tentar manter a equipe junta!

## Slide 8: A respeito da Equipe
Mas quando estamos construindo equipes de SCRUM eficientes não há outras alternativas: Junte a Equipe!
Se não há espaço para a equipe, crie um espaço;
Uma vez que você tenha a equipe toda junta, o retorno será imediato;
Depois de somente um sprint a equipe irá concordar que foi uma boa ideia sentar junto.
Notes: Somente mantenha a equipe junta. Mesmo que você tenha que pessoalmente ameaçar cada um, carregar todo o equipamento deles, e limpar suas velhas manchas de café

## Slide 9: A respeito da Organização das Equipes no Espaço Físico
Uma equipe de Sprint deve ter:
  Audibilidade: Qualquer um da equipe pode conversar com o outro sem gritar ou sair da mesa.
  Visibilidade: Todos da equipe podem ver todos os demais. Cada um da equipe consegue ver o quadro de tarefas. Não necessariamente perto o suficiente para lê-lo, mas pelo menos para vê-lo.
  Isolamento: Se toda equipe de repente levantar e se envolver em uma espontânea e animada discussão sobre implementação, não haverá ninguém de fora da equipe perto o suficiente para ser perturbado. E vice-versa.
    "Isolamento" não significa que a equipe tenha que ficar completamente isolada. Em um ambiente de trabalho aberto e repartido em cubículos pode ser suficiente que a equipe tenha seu próprio cubículo com paredes altas o bastante para filtrar o máximo do barulho das outras equipes.

## Slide 10: A respeito da Organização das Equipes no Espaço Físico
E se equipe for distribuída?
  Use o máximo de recursos técnicos que puder para minimizar o dano da distância. Exemplos: vídeo conferências, webcams, ferramentas, etc.

## Slide 11: Novos membros...
Geralmente, quando a empresa tem empregados recém chegados há uma certa relutância em inserir este(s) membro(s) em equipes já consolidadas, tanto por parte dos membros quanto por parte dos mesmo recém chegados;
Logo, esse problema o gerente tem que atacar de antemão para solucionar o quanto antes.

## Slide 12: Sobre a distribuição de responsabilidades
Mantenha o product owner por perto.
  O product owner deve estar suficientemente perto para permitir que a equipe possa ir onde ele está e perguntar qualquer coisa, e também para que ele possa ir ao quadro de tarefas;
  Mas ele não deve estar junto à equipe. Porque ele provavelmente não será capaz de se controlar e não se meter em detalhes e a equipe não “fluirá” adequadamente (isto é, alcançar um estado focado, hiperprodutivo e auto-gerenciado).
Mantenha os gerentes e coaches por perto:
  Se você é um coach Scrum, envolva-se o máximo possível. Mas só por uma período limitado de tempo, então saia e deixe o grupo “fluir” e se auto-gerenciar.
Notes: coach expande as capacidades das pessoas em realizar e atingir seus objetivos

## Slide 13: Cap. 8

## Slide 14: As reuniões diárias do Sprint
Segundo o autor do livro, as reuniões diárias devem ser seguidas a risca, devem começar sempre na mesma hora todo dia no mesmo local, afim de manter um ritmo:
  Normalmente fazemos as reuniões em pé, uma vez que isso reduz o risco de ultrapassar 15 minutos.

## Slide 15: O Passo a Passo da Reunião Diária
Normalmente atualizamos o quadro de tarefas durante a reunião diária;
Conforme cada pessoa descreve o que fez ontem e o que fará hoje, vai colocando post-its no quadro de tarefas;
Enquanto essa pessoa descreve um item não planejado, também cria um post-it para este item. Quando atualiza uma estimativa de prazo, atualiza a mesma no respectivo post-it escrevendo a nova e riscando a estimativa antiga;
Às vezes o Scrum master faz o trabalho com os post-its enquanto as outras pessoas conversam.

## Slide 16: O Passo a Passo da Reunião Diária
Algumas equipes têm a política de que cada pessoa deve atualizar o quadro de tarefas antes de cada reunião. Isso também funciona bem. Apenas escolha uma política e se atenha a ela;
Independente do formato em que seu sprint backlog está, tente fazer com que toda a equipe se envolva na tarefa de manter o sprint backlog atualizado;
Nós tentamos realizar sprints onde o scrum master era o único mantenedor do sprint backlog e todos os dias tinha que sair e perguntar as pessoas sobre suas estimativas de prazo. As desvantagens disso são:
  O Scrum master gasta tempo demais administrando essas coisas, ao invés de apoiando a equipe e removendo impedimentos.
  Os membros da equipe perdem a noção do status do sprint, uma vez que o sprint backlog não é algo com o que eles precisem se preocupar. Essa falta de feedback reduz a agilidade e o foco da equipe.

## Slide 17: O Passo a Passo da Reunião Diária
Se o sprint backlog for bem definido, cada membro da equipe poderá atualizá-lo facilmente;
Imediatamente após a reunião diária do Scrum, alguém totaliza todas as estimativas de prazo (obviamente, excluindo aquelas que estiverem na coluna de “prontos”) e marca um novo ponto no sprint burndown.

## Slide 18: Problemas com a Resposta da Equipe.
Lidando com atrasados:
  Procurar criar um sistema de punição e recompensa normalmente ajuda, mas tudo é uma questão de ponderação. Se o problema persistir, rever as prioridades para com o Scrum master é essencial para dar andamento com o projeto;
  Algumas equipes possuem um pote de moedas e notas. Quando você se atrasa, mesmo que apenas um minuto, você coloca um valor pré-determinado no pote. Sem argumentação. Se você ligar antes da reunião avisando que vai se atrasar, ainda assim tem que pagar.

## Slide 19: Lidando com “Não sei o que fazer”
O scrum master deixa a próxima pessoa falar, mas anota a pessoa que não tem nada para fazer;
Avalia se há oportunidades de programação em par;
Se não houver solução. As seguintes estratégias podem ser seguidas:
  Vergonha: Mandar a pessoa ir para casa, ler um livro ou alguma outra coisa. Ou apenas se sentar e ver se alguém precisa de ajuda;
  Velha-Escolha: Atribua uma tarefa ao membro da equipe;
  Pressão do Par: Esperar até que os membros possam arrumar algo que ajude a alcançar o objetivo;
  Servidão: Atribuir tarefas de mordomo, servir café, fazer massagem, etc.
Notes: Se uma pessoa frequentemente te forçar a tomar esse tipo de medidas, você precisa removê-la do grupo e dar um sério treinamento.

## Slide 20: Cap. 9

## Slide 21: Apresentações de Sprint
A apresentação de sprint (ou revisão de sprint como algumas pessoas chamam), é uma parte importante do Scrum que as pessoas tendem a subestimar;
Uma apresentação de sprint bem feita, apesar disso poder parecer sprint dramático, tem um efeito profundo:
  A equipe ganha crédito por suas realizações. Eles se sentem bem;
  Outros aprendem o que sua equipe está fazendo;
  A apresentação atrai feedback vital dos stakeholders;
  Apresentações são (ou deveriam ser) um evento social onde equipes diferentes podem interagir umas com as outras e discutir seu trabalho. Isso tem muito valor;
  Fazer uma apresentação força a equipe a realmente terminar as coisas e liberá-las

## Slide 22: Cap. 10

## Slide 23: A retrospectiva do Sprint e sua importância
A retrospectiva é o segundo evento mais importante no (o primeiro seria a reunião de planejamento do Scrum sprint), pois essa é a sua melhor chance de melhorar;
Sem retrospectivas, você descobrirá que a equipe continua a cometer os mesmos erros repetidamente.

## Slide 24: A retrospectiva do Sprint e sua importância
Segundo o autor do livro, a coisa mais importante sobre retrospectivas é assegurar-se de que elas aconteçam.
Geralmente as equipes dos Sprints estão propensas a não realizar a retrospectiva e muitos falam que é perca de tempo, e dinheiro, pois esse tempo poderia estar sendo usado para começar a próxima Sprint.
  Um bom uso da retrospectiva é sentar com a equipe e conversar acerca do que foi feito, e expor os problemas do sprint, para procurar solucionar, para não ocorrer a propagação do erro nos próximos sprints.

## Slide 25: Conclusões Finais
Nestes capítulos vimos que a organização da equipe é um ponto importante para o andamento do projeto como um todo, levando em conta os principais aspectos das organizações das equipes e seus problemas administrativos, levando para suas respectivas soluções.

## Slide 26: Referencias
ScrumeXPDiretodasTrincheiras livro de Henrik Kniberg.
http://www.desenvolvimentoagil.com.br/
https://www.culturaagil.com.br/